PAQUETES DE ORDENES SERVICIOS BE

- Bug si el residuo se repite en 2 ordenes no se manda el objeto individual con el peso y precio. - 2horas

- Hacer la conversión de peso a toneladas desde el BE ya que son diferentes unidades de peso. – 4 horas

- Agregar ownerID a las reservación de paquetes - 2 horas

PAQUETES DE ORDENES RESERVADAS SERVICIOS BE

- Mostrar paquetes de ordenes reservadas – 6 horas

- Mostrar rutas paquete de ordenes – 3 horas

- Ordenar ruta – 4 horas

- Confirmar recolección – 2 horas

- Push notifcation – pendiente revisar con Francisco Echeverria

PAQUETES DE ORDENES RESERVADAS FE

- Mostrar paquetes de ordenes reservadas – 5 horas

- Mostrar rutas – 4 horas

- Ordenar ruta – 16 horas

- Confirmar recolección – 3 horas

BUG CON LAS ORDENES CREADAS SI TIENEN MAS DE UN RESIDUO NO COINCIDE CON EL DISEÑO(calcular pesos iniciales y finales) vista como sucursal

21 HORAS BE

27 HORAS FE

49 HORAS /  8 HORAS DIARAS = 6 Días iniciando ahora se estima completar el desarrollo para el día miércoles 13 de marzo.